## Slide 1: Điều chỉnh tiến độ
Công việc: Thiết kế module i2c trên fpga
Nguyễn Thành Đạt

## Slide 2
Thiết kế module I2C
25/8 | 1/9 | 8/9 | 15/9 | 22/9 | 29/9
Tìm hiểu I2C | Thiết kế RTL | Đọc cảm biến | Hiển thị lên LED | Sử dụng SW, BTN | Làm tài liệu
22/9-30/9 | 1/10-3/10 | 6/10- 9/10
Tìm hiểu lại I2C, thiết kế RTL | Đọc cảm biến, hiển thị lên LED | Làm tài liệu
Các sự chậm trễ do:
- Khúc mắc do công việc:
+ Chưa đọc kĩ tài liệu thiết kế
dẫn đến những lỗi sai không đáng có.
+ Lỗi sai trong khi kiểm thử
Khúc mắc do các công việc bên ngoài:
  + Các lịch học bù
  + Các bài tập lớn, kiểm tra, …
Chậm
Cũ
Mới
Phương án đối ứng:
Tập trung hơn trong công việc
Phân tích các công việc ra thành nhiều task nhỏ hơn
Phân bổ thời gian hợp lý cho sinh hoạt và làm việc